Projektauftrag

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projekttitel:** | Jira Ticket System | |
| **Projektnummer:** | #23140 | |
| **Projektart:** | Web-App | |
| **Projektleiter/in:** | Alessio Carcavallo | |
| **Projektauftraggeber/in:** | Herr Y. Nussle | |
| **Projektkunde(n):** | Offene Kundschaft | |
| **Projektdauer:** | Geplanter Beginn: 10.05.2021  Geplantes Ende: 05.07.2021  Präsentation: 12.07.2021 | |
| **Projektgesamtziel:** | Die Entwicklung der Web-App | |
| **Projektteilziele und -ergebnisse:** | |  |  | | --- | --- | | **Teilziele:** | **Ergebnisse:** | | Aufgabenanalyse | * Klärung der Ebenen: Aufgaben, Semantisch, Syntaktisch, Interaktion   Benutzer-Arten, Style-Guides UseCase | | Aufgabenmodellierung | * Skizzen, StoryBoard, Mockups, UML-Diagramme | | Prototypenkonstruktion | * funktionierender Prototyp | | Auswertung | * Konfrontation des Benutzers mit dem Prototyp und Feeback | | |
| **Meilensteine:** | |  |  | | --- | --- | | **Meilensteine:** | **Datum:** | | Projektauftrag | 31.05.2021 | | Aufgabenanalyse | 07.06.2021 | | Aufgabenmodellierung | 07.06.2021 | | Implementation  Testing | 05.07.2021 | | |
| **Projektorganisation:** | **Kernteam**:   * Alessio Carcavallo, Projektleiter, Entwicklung   **Sonstige Projektbeteiligte**: | |
| **Projektressourcen:** | |  |  | | --- | --- | | **Ressourcen:** | **Menge:** | | Personal | 3 | | Entwicklungsumgebung |  | | -Programmierung | 2 | | -Design | 1 | |  |  | |  |  | | SQL-Datenbank-Server | 1 | | |
| **Projektbudget:** | 40 000 CHF | |
| **Projektrisiken und -unsicherheiten:** | Technische Umsetzungsprobleme, fehlendes Know-how | |
| **Unterschrift /**  **Abnahme** | Kunde:  Yves Nussle  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Projektleiter:  Alessio Carcavallo  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |